Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto “UrbanLink” corresponde a una plataforma de gestión vecinal enfocada en la administración digital de juntas de vecinos y gestión de certificados comunitarios. Durante esta segunda fase se realizaron avances relacionados principalmente con el análisis y diseño del sistema. Se trabajó en la definición de usuarios, funcionalidades y estructura general de la plataforma. Además, se desarrolló el modelo relacional de la base de datos, permitiendo organizar entidades como vecinos, juntas de vecinos, solicitudes, certificados, roles y cargos. También se elaboró la arquitectura del sistema mediante diagramas C4, incluyendo diagramas de contexto, contenedores y componentes, con el objetivo de representar la estructura y funcionamiento general de la aplicación. Por otra parte, se seleccionó Supabase como backend del proyecto y PostgreSQL como sistema gestor de base de datos, debido a su facilidad de integración y compatibilidad con el desarrollo web. Finalmente, se realizaron correcciones y ajustes al modelo relacional a partir de observaciones docentes, mejorando las relaciones entre entidades y la organización de roles y cargos dentro del sistema. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una plataforma web de gestión vecinal que permita administrar juntas de vecinos, usuarios, solicitudes y certificados de manera digital, organizada y segura. |
| Metodología | Para el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología orientada al análisis, planificación y diseño progresivo del sistema. Durante esta fase se trabajó principalmente en la organización de requerimientos, diseño de arquitectura y estructura de base de datos. Se utilizaron herramientas como Oracle SQL Developer Data Modeler para la creación del modelo relacional, Draw.io para el diseño de diagramas C4 y Supabase como plataforma backend para la futura implementación del sistema. Además, se realizaron revisiones y correcciones constantes en función de la retroalimentación obtenida durante el desarrollo del proyecto, permitiendo mejorar la estructura y organización de la solución propuesta. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.